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PROJEKT
UMOWA nr ……………
[bookmark: _Hlk127169939]INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINNA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD”

zawarta w dniu ………………  w Świnnej pomiędzy:

Gminą Świnna z siedzibą w Świnnej ul. Wspólna 13, reprezentowaną przez Wójta Gminy Henryka Jurasza, zwanego w treści umowy
„Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………….
a
(Nazwa   Wykonawcy) …………………………………………………….   z   siedzibą ………………………..
(adres),   wpisaną    (wpisanym)    do    rejestru    przedsiębiorstw    prowadzonego    przez    Sąd    Rejonowy  w
………………………	………	Wydział	Gospodarczy.	Krajowy	Rejestr	Sądowy	numer
………..........…………..……., NIP	reprezentowanym
(reprezentowaną) przez:
1) …………..........................................................................................……………………….
2) …………..............................................................................................…………………….*
(wypełnić dane właściwe dla wykonawcy, z którym zawierana jest umowa)
lub
(Imię	i	nazwisko) ……………………………	prowadzącym	działalność	gospodarczą	pod	nazwą
…………………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP	, reprezentowanym przez:
(uzupełnić                 w                 przypadku                 innego              niż                ww.	reprezentanta wykonawcy)	*
(wypełnić dane właściwe dla wykonawcy, z którym zawierana jest umowa)
lub
Konsorcjum Firm ………………………………………..(wskazać nazwy i adresy wszystkich oraz dane rejestrowe wszystkich firm wchodzących w składa konsorcjum) dla którego wyznaczono „Lidera”
…………………………………………………………………………………………………… które to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera …………………….. *
(wypełnić dane właściwe dla wykonawcy, z którym zawierana jest umowa)

[bookmark: _Hlk116643094]wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.2711.2.2023 w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp.

Strony uzgadniają, co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy pn.: Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji i wodociągu oraz termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Nr kodu CPV: 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi, 
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 
71324000-5 Usługi mierzenia ilości, 
71356100-9 Usługi kontroli technicznej, 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego, 
71540000-5 Usługi zarządzania budową.
2. Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu) nad inwestycją realizowaną przez Gminę Świnna, w zakresie w jakim mowa w dokumentacji zamówienia oraz w art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świnna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”, składającego się z czterech (4) Części:
Część 1 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej wraz z budową przyłączy wodno – kanalizacyjnych.
Część 2 – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłękowie.
Cześć 3 – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej oraz Ochotniczej   Straży Pożarnej w Rychwałdku.
Część 4 – Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pewli Małej oraz Pewli Ślemieńskiej.
3. Obowiązkiem Inspektora nadzoru (Inżyniera Kontraktu) będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.  U.  z 2021 r.  poz.  2351 ze zm.), a w szczególności:
a) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli   i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
b) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac;
c) Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, STWiORB, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych poprawek dokumentacji projektowej;
d) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;
e) Organizowanie oraz prowadzenie cyklicznych narad budowy dotyczących postępu robót, w których udział biorą̨ przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych 
w realizację zadania;
f) Sporządzania miesięcznych Raportów Nadzoru o postępie realizacji robót, wg wytycznych Zamawiającego i przedkładanie ich Zamawiającemu w terminie do każdego 10 dnia roboczego miesiąca następnego;
g) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
h) Zamawiający wymaga obecności na terenie budowy poszczególnych członków Zespołu Inspektora nadzoru (Inżyniera Kontraktu) inwestorskiego w następującym wymiarze (zgodnie z kontrolką czasu pracy prowadzoną przez Zamawiającego):
· Inspektor branży sanitarnej min. 4 (cztery) razy w tygodniu,
· Inspektor branży budowlanej min. 3 (trzy) razy w tygodniu,
· Inspektor branży drogowej min. 2 (dwa) razy w tygodniu,
· Inspektor branży elektrycznej min. 1 (jeden) raz w tygodniu,
· Specjalista ds. rozliczeń min. 1 (jeden) raz w tygodniu.
i) Konieczność pracy Inspektora Nadzoru (inżyniera Kontraktu) inwestorskiego w dni ustawowo wolne od pracy lub / i w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
j) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie;
k) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych   certyfikatów, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową;
l) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów;
m) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;
n) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;
o) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych w ruchu;
p) Żądanie od Projektanta dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji;
q) Żądanie od Wykonawcy zadania i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną;
r) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawcę zadania;
s) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy;
t) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;
u) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów;
v) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu;
w) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów, ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.;
x) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz pisemna ich akceptacja;
y) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;
z) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych;
aa) Informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót o konieczności zmiany kierownika budowy lub robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców robót;
ab) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;
ac) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót na ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe.
4. Wykonawca zobowiązany będzie również do stawiennictwa – w uzasadnionych potrzebami Zamawiającego sytuacjach – na wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, na podstawie telefonicznego lub wysłanego drogą elektroniczną zgłoszenia (e-mail, sms). Wykonawca zobowiązuje się do stawiennictwa w czasie wynoszącym do …….. godzin, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą. 

Terminy realizacji
§2
Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie: do 31.12.2023 r.

Nadzór
§3
1. Funkcję Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu pełnić będzie:…………………………....................................., posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej* lub architektonicznej* bez ograniczeń nr,…………………………………………. .
a) Funkcję Inspektora branży sanitarnej pełnić będzie: ..................................... posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych bez ograniczeń, nr: ………………………………..
b) Funkcję Inspektora branży budowlanej pełnić będzie: ………………………………….., posiadający uprawnienia w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej* lub architektonicznej* bez ograniczeń, nr, ……………………………………. .
c) Funkcję Inspektora branży drogowej pełnić będzie: ………………………………………, posiadający uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń, nr, ……………………… .
d) Funkcję Inspektora branży elektrycznej pełnić będzie: …………………………………, posiadający uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr, ………………………………………………….
e) Funkcję Specjalisty ds. prawnych pełnić będzie: …………………………………………..
f) Funkcję Specjalisty ds. rozliczeń pełnić będzie: …………………………………………….
2. Do wzajemnych kontaktów w czasie trwania umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli  w osobach:
po stronie Zamawiającego: ………………………………....
po stronie Wykonawcy: …………………………………….
3. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy.
4. Zmiana osób określonych w ust.  1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może być dokonana w formie pisemnego zawiadomienia, które jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie.

Obowiązki Zamawiającego
§4
1. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce realizacji robót.
2. Zamawiający przekaże plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
3. Zamawiający zrealizuje prawidłowo wystawioną fakturę Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy
§5
1. Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
2. Wykonanie	postanowień	umowy	Wykonawca	zobowiązuje	się	wypełniać	ze	starannością profesjonalisty (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jej przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z poniższą specyfikacją:
1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca, co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.
2) Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż:
· 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100),
w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia,

Wynagrodzenie za przedmiot umowy
§6
1. Zgodnie z treścią oferty wynagrodzenie brutto za cały przedmiot umowy wynosi:
netto .................... zł (słownie:	),
podatek VAT …………… zł (słownie:	),
brutto …………….. zł (słownie: ……………………………………………), na co składa się wynagrodzenie za wykonanie następujących elementów (wynikających z tabeli elementów scalonych załącznik nr 2 do niniejszej umowy):
a) nadzór zadania pn.: „Część 1 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej wraz z budową przyłączy wodno – kanalizacyjnych: ……………………zł brutto,
b) nadzór zadania pn.: „Część 2 – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłękowie:……zł	brutto,
c) nadzór zadania pn.: „Cześć 3 – Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej oraz Ochotniczej   Straży Pożarnej w Rychwałdku: ……….. zł brutto.
d) Nadzór zadania pn.: Część 4 – Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pewli Małej oraz Pewli Ślemieńskiej”: ………. zł brutto.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ………………...
5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ….................
6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Zasady rozliczeń finansowych
§7
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie 3 fakturami/rachunkami częściowymi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru nadzorowanego etapu prac w ramach realizacji inwestycji.
2. Inwestycja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy jest finansowana z Promesy inwestycyjnej w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie wypłacona po zakończeniu robót i po protokolarnym końcowym odbiorze inwestycji, na podstawie faktury końcowej.
4. Fakturę należy wystawić na adres:
Nabywca:
Gmina Świnna
34-331 Świnna, ul. Wspólna 13
NIP 553-25-20-760    
Odbiorca:
Urząd Gminy Świnna, ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy nr ___	, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 553-25-20-760.
7. Należność Wykonawcy płatna będą przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w §7 ust. 2 w terminie do 35 dni od daty jej złożenia od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z bezusterkowym protokołem odbioru nadzorowanych robót, a także oświadczeniem podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zapłacie należnego im wymagalnego wynagrodzenia stosownie do zawartych umów o podwykonawstwo zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Strony ustalają, że faktura/rachunek może być przekazana/y Zamawiającemu w formie papierowej lub drogą elektroniczną. Ustrukturyzowane faktury/rachunek elektroniczne mogą być przesyłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na stronie ……………………………….. Identyfikator PEF Gminy Świnna to: ………………………...
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej: ………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi ust. 5 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją Umowy.
12. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w ust. 5 (Promesy) i tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części  niepokrytej  udziałem własnym  Zamawiającego,  na  czas  poprzedzający wypłatę z promesy (dokumenty zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

Przedmiot odbioru
§8
1. Rozliczenie za wykonywaną usługę dokonana będzie na podstawie faktur częściowych – po zakończeniu i odbiorze określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji.
2. Podstawą do wystawienia faktur stanowić będą protokoły częściowe odbioru nadzorowanych robót.



Kary umowne
§9
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lit. c niniejszej umowy.
3. Za zwłokę z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lit. c) za każdy dzień zwłoki, liczona od dnia następującego po terminie określonym w §2.
4. Za zwłokę w stawiennictwie na wezwanie Zamawiającego, w czasie i na zasadach określonych w §1 ust. 4 umowy, przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lit. c) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, liczoną od upływu terminu stawiennictwa określonego w §1 ust. 4
5. Za zwłokę w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lit. c) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad.
6. W przypadku braku zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 8, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 lit. c).
7. W razie wystąpienia zwłoki w płatności faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od transakcji handlowych za opóźnienie.
8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.
10. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Zmiana umowy
§10
1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:
1) Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 6 ust. 1 lit. c może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiednio do tej zmiany.
2) Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 6 ust. 1 lit. c) może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmiany w obciążeniach podatkowych: zaoferowana kwota brutto pozostaje bez zmian, a wartość umowy netto zostanie pomniejszona o należny podatek VAT wskazany przez Wykonawcę na złożonej Fakturze za wykonane zamówienie.
3) W przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia (z Wykonawcą robót budowlanych), Strony ograniczą zakres usług objęty zamówieniem wraz z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia.
4) W przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego Strony mogą zmienić warunki oraz termin płatności,
5) Jeżeli nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na sposób wykonania zamówienia, Strony mają możliwość dokonania stosownej korekty realizacji rzeczowego zamówienia.
6) Wykonawca może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Inspektora.
7) W przypadku pojawienia się przeszkody w wykonaniu zamówienia w przewidzianym terminie nie wynikającej z winy Wykonawcy, z Wykonawcą robót budowlanych lub w przypadku zaistnienia nowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przedłużony  o ilość dni trwania przeszkody lub ilość dni koniecznych na uwzględnienie nowych okoliczności:
8) Termin wykonania świadczenia określony w SWZ, ulega wydłużeniu w przypadku:
a) wstrzymania robót budowlanych lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych      od Wykonawcy (z Wykonawcą robót budowlanych),
b) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (z Wykonawcą robót budowlanych),
c) opóźnień w zakresie dokonywania odbioru lub prób końcowych,
d) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie „siły wyższej” tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,
e) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia podstawowego (z Wykonawcą robót budowlanych) lub zamówienia na Nadzór Inwestorski i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;
f) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, skutkujące wstrzymaniem robót budowlanych (z Wykonawcą robót budowlanych),
g) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (z Wykonawcą robót budowlanych). Zmiana terminu realizacji może zostać wydłużona o czas wstrzymania prac,
h) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (z Wykonawcą robót budowlanych). Zmiana terminu realizacji może zostać wydłużona o czas wstrzymania prac pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,
i) konieczności wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych – o czas niezbędny do wykonania tych robót. Jeżeli wystąpi konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, skutkująca koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót (z Wykonawcą robót budowlanych).
2. Na podstawie art. 436 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z uwagi na realizację zamówienia na okres dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).
3. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o wysokości wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.
4. Poziom wzrostu kosztów związanych z realizacja zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, odpowiednio na dzień otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany do umowy.
5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2-4 powyżej możliwa będzie nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 lit. c) umowy.
6. Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust.  2-5 obowiązywać będzie od  miesiąca  następnego  po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
7. Przez zmianę wysokości kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie tych kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.
8. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 2-7 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom, z którymi zwarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:
a) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi,
b) Okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
9. Zmiany do umowy może inicjować  Wykonawca  lub   Zamawiający  składając   pisemny  wniosek do drugiej strony.
10. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie musi zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany,
c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
11. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, innych niż określone w ust. 1 powyżej.
12. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Odstąpienie od umowy
§11
1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, według swojego uznania w całości lub w części:
a) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
b) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy ponad 14 dni;
c) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, skutki odstąpienia nie wyłączają uprawnień z tytułu odszkodowania (w tym kar umownych) oraz rękojmi.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od niniejszej umowy nastąpi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w tym przedmiocie.

Podwykonawcy
§12[footnoteRef:1] [1:  Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas zamiast zapisów pkt 1 – 8 paragraf 11 będzie brzmiał „Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona dostawy stanowiące przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców”.
*Niepotrzebne skreślić] 

1. Wykonawca zaangażuje do wykonania określonej części zamówienia podwykonawcę wymienionego   w przyjętej ofercie.
2. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą z podwykonawcą.
4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej umowy.
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru wykonanych prac przez podwykonawcę oraz złożyć oświadczenie o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawca i podwykonawcą.
7. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.
8. Niezłożenie powyższych dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy nie stanie się wówczas wymagalne, a bieg terminu płatności ustalonego w § 7 ust. 6 umowy zostanie zawieszony.

Postanowienia końcowe
§13
Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków lub praw (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa a także postanowienia SWZ postępowania o zamówienie publiczne w ramach, którego została zawarta niniejsza umowa oraz złożonej w trakcie postępowania oferty Wykonawcy.

§15
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca położenia siedziby Zamawiającego.
3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§16
1. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które musi zawierać podstawę prawną i uzasadnienie.
3. Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna względnie brak odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania roszczenia i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego.

§17
	Umowę niniejszą sporządzono w 3-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
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